**Termo de Abertura de Projeto**

**Título do Projeto:** Sistema de Gerenciamento de Projetos

**Elaboradores:** Fabio Luis Ribeiro de Lima e Vanderlei Américo

**Justificativa:** Muitas empresas atualmente são contratadas para desenvolver projetos de software para contratantes. Muitas vezes durante o desenvolvimento, a contratante solicita modificações no projeto que não constavam anteriormente no escopo combinado. Como defesa da contratada, a equipe deve manter uma boa documentação do planejamento combinado do escopo, além de sua delimitação. Dessa forma, ela poderá ter um controle maior sobre não só sobre o projeto como sobre suas atividades e até mesmo da equipe.

**Objetivo:** O principal foco do projeto é gerenciar o fluxo de trabalho do processo de desenvolvimento de software. Para que isso ocorra, o sistema propõe centralizar e disponibilizar para a equipe informações como documentação, atas de reunião, levantamentos de requisitos, além de outras tarefas que geralmente ocorrem durante o ciclo de vida do projeto.

**Tempo Estimado:** Oito meses

**Custo do desenvolvimento (viabilidade econômica):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Evento** | **Valor** |
| Ferramentas usadas no desenvolvimento | **R$ 0,00** |
| Gastos com luz e água | **R$ 200,00/mês** |
| Gastos com internet | **R$ 120,00/mês** |
| **Custo/mês** | **R$ 320,00/mês** |
| **Total** | **R$ 2560,00** |

**Premissas:**

Um projeto não precisa ser desenvolvido necessariamente por uma equipe, mas deve haver no mínimo um colaborador para gerenciar o projeto entre ele e o cliente;

Caso o projeto seja desenvolvido por pelo menos uma equipe, deve haver uma pessoa para atuar como gerente do projeto.

**Restrição:**

Somente o gerente do projeto pode excluir tarefas;

Toda tarefa deverá possuir um colaborador responsável por executá-la;

Toda tarefa só poderá ser executada de fato quando o responsável iniciar a tarefa pelo sistema, assim seu estado será alterado para iniciada.

**E-mail:** prof.sheilamonteiro@gmail.com